แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อ เนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 2560 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประ มูล ราคา | ประ กวด ราคา (e-GP) | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประมูล ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่า จะมี การส่งมอบ ปี 2559 (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง | ระบบประปาหมู่บ้าน | 1 |  | / |  | / |  | / | / |  | ต.ค.59 | ธ.ค.59 | มิ.ย.60 |  | 3,617,900 | เงินอุดหนุน |
|  | ระบบประปาหมู่บ้าน | แบบผิวดินขนาดใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เฉพาะกิจ |
|  | แบบผิวดินขนาดใหญ่ | ตามแบบมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านโคกหินตั้ง | กรมทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้ตรวจสอบ							ลายมือชื่อ……………………………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(นายประพันธ์  พลมณี)                                                                          	                           (นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์)

ตำแหน่ง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                      	                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ